Acta de reunión para Proyecto Capstone con representantes de la Academia de Esgrima Ciudad de Quito

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos generales** | |
| **Tema** | Revisión de avances del Proyecto Capstone de Hiriart-Corales-Samaniego |
| **Lugar** | Academia de Esgrima Ciudad de Quito |
| **Fecha y hora** | 04 de mayo de 2023, 10:00 am |
| **Duración** | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | |
| **Nombre** | **Rol** |
| Milton Chávez | Coordinador de entrenadores AECQ – representante AECQ |
| Raúl Vargas | Entrenador AECQ – representante AECQ |
| Diego Hiriart | Representante de grupo del Proyecto Capstone |

|  |  |
| --- | --- |
| **Resultados de revisiones** | |
| **Cambios en wireframes** | * Cambiar es feriado a "día no hábil" * Opción (checkbox) de esgrimista invitado en creación de alumnos, no solo al registrar combate |
| **Cambios en requerimientos del sistema** | * Poder marcar a todos en competencia para la asistencia, no solo individualmente * Añadir número de clasificados luego de poules, es un parámetro opcional * Además de formato academia automático, si no se selecciona automático poder aun añadir rondas de poules * Poder hacer varios tableaus por competencia (cambio en base y UI) * Mantener un solo movimiento por sesión de entrenamiento con inteligencia artificial * Añadir opción de incrementar/decrementar minutos (enteros) para la sesión de AI |
| **Cambios de requerimientos para máquina** | * Mantener persistencia de datos, usar opción de batería de 9v |
| **Avances y correcciones aprobadas en sistema** | Avances:   * Formato academia para poules * Visualización de UI de entrenamientos con AI |
| **Avances y correcciones aprobadas para máquina** | N/A |

Indicando su aprobación de lo registrado en esta acta, firman:

**A picture containing text, whiteboard

Description automatically generated**

línea-de-firma-línea-de-firma-línea-de-fir

Diego Hiriart

Representante de grupo del Proyecto Capstone

C.I.: 1724061609

A close up of a signature

Description automatically generated with medium confidence

línea-de-firma-línea-de-firma-línea-de-fir

Milton Chávez

Coordinador de entrenadores AECQ

C.I.: 1720599693