Acta de reunión para Proyecto Capstone con representantes de la Academia de Esgrima Ciudad de Quito

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos generales** | |
| **Tema** | Revisión de avances del Proyecto Capstone de Hiriart-Corales-Samaniego |
| **Lugar** | Academia de Esgrima Ciudad de Quito |
| **Fecha y hora** | 20 de abril de 2023, 10:00 am |
| **Duración** | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | |
| **Nombre** | **Rol** |
| Milton Chávez | Coordinador de entrenadores AECQ – representante AECQ |
| Raúl Vargas | Entrenador AECQ – representante AECQ |
| Diego Hiriart | Representante de grupo del Proyecto Capstone |

|  |  |
| --- | --- |
| **Resultados de revisiones** | |
| **Cambios en wireframes** | NA |
| **Cambios en requerimientos del sistema** | * Asistencia: reportes mensuales y anuales de asistencia, para grupo, individual, y todos. El reporte debe tener total de días entrenados (cuantos hubo actividad), días asistidos, porcentaje de asistencias. * Se necesita poder marcar a todos como día no hábil, a todos o individual en competencia, e individual en entrenamiento externo. (implica cambio en base de datos). * Incluir en todas las selecciones de arma la opción de sable. * En poules: si hay 6 o menos tiradores hay 3 rondas de poules, si hay 7 se hacen 2 rondas, si hay 8 en adelante solo 1 ronda. Para esto, en la pantalla de poules, añadir un checkbox para usar formato academia * Poder añadir esgrimistas invitados o externos a los rankings. * Al llenar datos de esgrimista, cambiar genero a sexo. (Validar que se pueda poner más que M o F a nivel de base para alteración futura). * En datos personales quitar ambidiestro * En datos personales quitar grupo (ponen los entrenadores) * Añadir macrociclo a perfil (grupo) para ver datos como en meso * Añadir a estadísticas total de combates semanales, hacer que victorias/perdidas sean semanales. * Impresiones: asistencia igual que Excel, ranking igual que en página * Quitar rankings de entrenamiento (cambiar en base) |
| **Cambios de requerimientos para máquina** | N/A |
| **Avances y correcciones aprobadas en sistema** | Avances:   * Macrociclos: ok * Capacidades y cargas: ok, título debe decir cargas de capacidades   Correcciones:   * Seleccionar arma para grupo: ok * Cambiar persona de grupo: ok * Esgrimista izquierda-derecha: ok |
| **Avances y correcciones aprobadas para máquina** | Avances:   * Botones de control: ok   Correcciones:   * Display 2x2: ok * Doble led para tarjetas: ok |

Indicando su aprobación de lo registrado en esta acta, firman:

**A picture containing text, whiteboard

Description automatically generated**

línea-de-firma-línea-de-firma-línea-de-fir

Diego Hiriart

Representante de grupo del Proyecto Capstone

C.I.: 1724061609

A close up of a signature

Description automatically generated with medium confidence

línea-de-firma-línea-de-firma-línea-de-fir

Milton Chávez

Coordinador de entrenadores AECQ

C.I.: 1720599693